

**ГРАФИК**

**проведения ремонтных работ и приведения помещений МБОУ**

**«Тельченская СОШ» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | Покраска потолков и стен в кабинетах | до 15.06.2020 | Заведующие кабинетами, уборщики служебных помещений |
| 2 | Покраска пола | до 25.06.2020 | Заведующие кабинетами, уборщики служебных помещений |
| 3 | Размещение баннеров с логотипом «Тоска роста» в коридоре и при входе | до 05.07.2020 | Заведующий хозяйством |
| 4 | Подготовка мебели для кабинетов | до 25.08.2020 | Заведующие кабинетами, уборщики служебных помещений |